Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar

Projektiranje informacijskih sustava

Studija izvedivosti

Informacijski sustav za upravljanje poslovnim procesima mljekare

Verzija: 1.0

Voditelj projekta: Fran Pavlović

Mostar, siječanj 2026.

- UVOD

  - Svrha studije izvedivosti

Svrha ove studije izvedivosti je procijeniti tehničku, operativnu i ekonomsku opravdanost razvoja informacijskog sustava za upravljanje poslovnim procesima mljekare. Analiza se provodi usporedbom tri moguće alternative realizacije sustava, s ciljem odabira najprikladnijeg rješenja za potrebe naručitelja projekta.

  - Pozadina projekta

Mljekare se u svakodnevnom poslovanju susreću s velikim brojem podataka vezanih uz otkup mlijeka, kontrolu kvalitete, preradu, skladištenje i prodaju proizvoda. U praksi se dio tih podataka često vodi ručno ili pomoću nepovezanih alata (papir, Excel tablice), što otežava praćenje, povećava mogućnost pogrešaka i smanjuje učinkovitost poslovanja. Razvoj jedinstvenog informacijskog sustava omogućio bi digitalizaciju i automatizaciju navedenih procesa te osigurao potpunu sljedivost proizvoda od kooperanta do krajnjeg kupca.

  - Metodologija

Za  procjenu izvedivosti korištena je metoda ponderiranog vrednovanja alternativa, pri čemu se tri alternative uspoređuju prema sedam ključnih karakteristika relevantnih za informacijski sustav mljekare. Svaka karakteristika ocjenjuje se ocjenom od 1 do 5, gdje veća ocjena označava povoljnije rješenje.

- OPĆE INFORMACIJE

  - Trenutni sustavi i procesi

U trenutnom stanju poslovni procesi mljekare odvijaju se djelomično digitalno, a djelomično ručno. Evidencije otkupa, laboratorijskih analiza i proizvodnje često se vode u odvojenim sustavima ili tablicama, bez centralne baze podataka.

Takav način rada otežava: praćenje kvalitete mlijeka,izračun isplate kooperantima, sljedivost proizvodnih serija i pravovremeno izvještavanje uprave.

  - Ciljevi sustava

Ciljevi informacijskog sustava su:automatizacija procesa otkupa, prerade i prodaje, osiguranje potpune sljedivosti mlijeka, smanjenje administrativnih pogrešaka,centralizacija podataka i podrška donošenju poslovnih odluka

  - Važna pitanja

Kako osigurati sljedivost mlijeka kroz sve faze?

Na koji način povezati kvalitetu mlijeka s obračunom cijene?

Kako definirati korisničke uloge i prava pristupa?

Koje rješenje omogućuje buduće proširenje sustava?

  - Pretpostavke i ograničenja

Sustav će se razvijati modularno

Koristit će se standardne web tehnologije

Projekt je ograničen na programsko rješenje (bez hardverske automatizacije)

Planirano trajanje projekta je do 7 mjeseci

- OPIS ALTERNATIVA

  - Izrada vlastitog informacijskog sustava

Ova alternativa podrazumijeva razvoj sustava u potpunosti prilagođenog poslovnim procesima mljekare. Prednost je potpuna kontrola nad funkcionalnostima i prilagodba specifičnim zahtjevima (otkup, kvaliteta, prerada). Nedostatak su veći početni troškovi i dulje vrijeme razvoja.

  - Nabava gotovog ERP rješenja

Gotova ERP rješenja omogućuju brzu implementaciju i osnovnu podršku poslovnim procesima. Međutim, takva rješenja često ne podržavaju specifične procese mljekare bez dodatnih prilagodbi, što može ograničiti funkcionalnost i fleksibilnost sustava.

- PONDERIRANO VREDNOVANJE ALTERNATIVA

  - Kriterij vrednovanja

| Karakteristika | Opis |
| --- | --- |
| Operativna prilagodljivost | Prilagodba specifičnim procesima mljekare |
| Tehnička složenost | Razina složenosti razvoja i održavanja |
| Vrijeme implementacije | Brzina uvođenja sustava |
| Skalabilnost | Mogućnost rasta i proširenja |
| Održavanje | Jednostavnost održavanja sustava |
| Sigurnost | Kontrola pristupa i zaštita podataka |
| Dugoročna isplativost | Troškovi i koristi u dugom roku |

  - Ocjenjivanje alternativa

| Karakteristika | Izrada vlastitog sustava | ERP rješenje |
| --- | --- | --- |
| Operativna prilagodljivost | 5 | 2 |
| Tehnička složenost | 4 | 3 |
| Vrijeme implementacije | 2 | 5 |
| Skalabilnost | 4 | 4 |
| Održavanje | 3 | 4 |
| Sigurnost | 4 | 4 |
| Dugoročna isplativost | 4 | 3 |
| UKUPNO | 26 / 35 | 25 / 35 |

- ZAKLJUČAK

Na temelju provedenog ponderiranog vrednovanja može se zaključiti da je najpovoljnija alternativa izrada vlastitog informacijskog sustava, jer omogućuje potpunu prilagodbu poslovnim procesima mljekare, dugoročnu fleksibilnost i potpunu kontrolu nad sustavom..